Character-RP-Factory 项目书

游戏角色对话 CSV → 数据清洗 → RAG → LoRA 训练数据 → 本地角色聊天 Demo

版本：v0.1  |  目标平台：Apple Silicon Mac（M5 / 32GB 统一内存）  |  交付方式：Python CLI 项目 + 可审阅数据资产

# 1. 项目概述

本项目旨在把大量游戏角色剧情对话 CSV 转换为可用于本地角色 AI 的完整资产链。核心目标不是复刻或背诵原作台词，而是让模型学习角色的语气、称呼习惯、情绪表达、互动节奏和思维方式，同时用本地 RAG 管理剧情、人物关系和世界观知识。

原始 CSV
  ↓
批量清洗与字段标准化
  ↓
目标角色台词筛选 + 上下文构造
  ↓
三类资产生成：角色风格说明书 / 剧情知识库 / 高质量训练样本
  ↓
ChromaDB + Ollama 本地 RAG
  ↓
LoRA/QLoRA 训练数据导出
  ↓
本地角色聊天 Demo

# 2. 项目目标与边界

## 2.1 MVP 目标

批量读取多个 CSV，自动尝试编码并统一字段名。

清洗台词文本，去除空行、系统提示、重复项和明显噪声。

按目标角色名字及别名筛选目标角色台词。

为每条目标角色回复拼接前 N 句上下文，形成可训练样本。

导出人工审核用 CSV：samples_with_context.csv、review_samples.csv、good_samples.csv。

导出 LoRA/QLoRA 可用 JSONL：ChatML messages 格式和 instruction 格式。

生成 RAG 文档模板：角色风格说明书、剧情摘要、人物关系、世界观、对话模式。

使用 ChromaDB + Ollama 建立本地 RAG 索引并提供命令行聊天 Demo。

## 2.2 非目标

MVP 不做图形界面。

MVP 不做云端训练和全参数训练。

MVP 不自动抓取或破解游戏资源。

MVP 不以复现原作长台词为目标。

MVP 不直接把完整原始台词 CSV 全量塞进 RAG。

# 3. 三类核心资产

| 资产 | 用途 | 主要来源 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色风格说明书 | 约束系统 prompt 和 RAG，定义角色怎么说话 | 目标角色台词、人工总结、统计结果 | character_profile.md、dialogue_patterns.md |
| 剧情/关系/世界观知识库 | RAG 检索事实、关系、世界观，不靠微调硬记 | 剧情摘要、人物关系、章节事件 | plot_summary.md、relationships.md、worldbuilding.md |
| 高质量对话训练样本 | LoRA/QLoRA 微调用，学习语气与互动模式 | 带上下文角色回复样本 | training_samples.jsonl、good_samples.csv |

# 4. 技术方案

## 4.1 推荐技术栈

Python 3.11+：项目主语言。

Typer + Rich：命令行工具和进度输出。

pandas：CSV 读取、合并、清洗和导出。

Pydantic / PyYAML：配置管理。

ChromaDB：本地向量数据库。

Ollama：本地 embedding 与聊天模型调用。

mlx-lm：后续在 Apple Silicon 上进行 LoRA/QLoRA 微调。

## 4.2 推荐目录结构

character-rp-factory/
  README.md
  pyproject.toml
  config.example.yaml
  data/
    raw_csv/
    processed/
    rag_docs/
    chroma_db/
  outputs/
    merged.csv
    cleaned.csv
    character_lines.csv
    samples_with_context.csv
    good_samples.csv
    review_samples.csv
    training_samples.jsonl
  src/crpf/
    cli.py
    config.py
    io_csv.py
    cleaning.py
    context_builder.py
    quality.py
    exporters.py
    profile_builder.py
    rag_index.py
    rag_chat.py
  tests/
    test_cleaning.py
    test_context_builder.py
    test_exporters.py
  examples/
    sample_dialogue.csv

# 5. 配置文件设计

项目应以 config.yaml 控制字段别名、目标角色名、清洗规则、上下文长度、RAG 模型和训练数据导出格式。Codex 应先创建 config.example.yaml，用户复制为 config.yaml 后填写真实信息。

character:
  target_names:
    - "目标角色名"
    - "目标角色别名"
  user_preferred_address: "你"
  relationship_mode: "亲密但不过度恋爱"

context:
  previous_lines: 3

cleaning:
  min_response_chars: 2
  max_response_chars: 500
  bad_patterns:
    - "点击继续"
    - "任务完成"
    - "获得道具"

rag:
  collection_name: "character_rag"
  embedding_model: "nomic-embed-text"
  chat_model: "qwen2.5:7b"
  ollama_base_url: "http://localhost:11434"
  chunk_size: 500
  chunk_overlap: 80
  top_k: 5

# 6. CLI 命令设计

| 命令 | 作用 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| crpf init | 初始化项目目录 | data/、outputs/、config.yaml |
| crpf merge | 合并 raw_csv 下所有 CSV | merged.csv |
| crpf clean | 字段标准化、文本清洗、目标角色筛选 | cleaned.csv、character_lines.csv |
| crpf build-context | 为角色回复拼接前文上下文 | samples_with_context.csv |
| crpf score | 规则质量评分和人工审核文件 | good_samples.csv、review_samples.csv |
| crpf export-jsonl | 导出微调训练 JSONL | training_samples.jsonl |
| crpf build-rag-docs | 生成 RAG Markdown 模板 | data/rag_docs/*.md |
| crpf index-rag | 建立 ChromaDB 本地索引 | data/chroma_db |
| crpf chat | 启动本地 RAG 角色聊天 Demo | 终端交互 |
| crpf all | 跑通清洗到导出主流程 | 全部中间资产 |

# 7. 给 Codex 的任务轮次与具体流程

## 第 1 轮：项目骨架 + CSV 读取清洗

创建项目目录、pyproject.toml、README、config.example.yaml。

实现 Typer CLI 框架：init、merge、clean。

实现自动编码读取、字段别名标准化、文本清洗、目标角色筛选。

创建 examples/sample_dialogue.csv 和基础 pytest。

验收标准：验收：crpf --help、crpf merge、crpf clean、pytest 全部通过。

## 第 2 轮：上下文构造 + 样本评分 + JSONL 导出

实现 build-context：为每条目标角色台词拼接前 N 句。

实现质量评分：长度、上下文、纯标点、重复、系统提示等。

实现 review_samples.csv，包含 keep、notes、emotion、intent、tone 等人工审核字段。

实现 export-jsonl，支持 ChatML messages 和 instruction 格式。

验收标准：验收：training_samples.jsonl 每行合法 JSON，无空 response，可被训练工具读取。

## 第 3 轮：RAG 文档模板生成

实现 build-rag-docs。

生成 character_profile.md、plot_summary.md、relationships.md、worldbuilding.md、dialogue_patterns.md。

每个文档包含 TODO、基础统计、候选台词样例和人工补充区。

README 增加人工编辑 RAG 文档的说明。

验收标准：验收：data/rag_docs 下生成五个 Markdown，内容可读、可人工编辑。

## 第 4 轮：ChromaDB + Ollama 本地 RAG

实现 Markdown 读取、切块和 metadata。

调用 Ollama embedding API，写入 ChromaDB。

实现 query 检索 top_k。

实现 rag_chat：检索资料、拼 prompt、调用 Ollama chat API、显示检索来源。

验收标准：验收：Ollama 启动后，crpf index-rag 和 crpf chat 可成功运行。

## 第 5 轮：MLX LoRA 训练准备

添加 mlx-lm 数据格式说明。

添加 scripts/train_mlx_lora.sh 或 README 训练命令模板。

添加 data validation：token 长度估计、空样本检查、重复样本检查。

不要求 Codex 真正完成长时间训练，只要求命令和数据格式可运行。

验收标准：验收：能生成可供 mlx-lm 使用的数据文件和训练命令说明。

## 第 6 轮：端到端文档、测试与稳健性

补充错误提示：缺字段、无目标角色、Ollama 未启动、Chroma 空库等。

补充 README 快速开始和常见问题。

增加单元测试和小型端到端测试。

整理输出目录和日志。

验收标准：验收：新用户按 README 能从 sample_dialogue.csv 跑通 MVP。

# 8. 给 Codex 的 Prompt 模板

## Prompt 0：项目总说明

你将开发一个 Python 项目 Character-RP-Factory。
目标：从大量游戏角色对话 CSV 中清洗出目标角色台词，构造带上下文的训练样本，导出 LoRA/QLoRA 微调用 JSONL，并生成本地 RAG 文档与 ChromaDB 索引。

技术栈：Python 3.11+、Typer、Rich、pandas、pydantic、pyyaml、chromadb、requests、pytest。

请采用小步提交方式。每轮只完成指定 milestone，必须包含测试、README 更新和可运行命令。不要一次性实现所有功能。

## Prompt 1：项目骨架与清洗

请完成 Milestone 1：项目骨架 + CSV 读取清洗。

要求：
1. 创建 pyproject.toml、README.md、config.example.yaml。
2. 创建 src/crpf 包与 Typer CLI。
3. 实现命令：crpf init、crpf merge、crpf clean。
4. merge：批量读取 data/raw_csv/*.csv，自动尝试 utf-8-sig、utf-8、gb18030、gbk，并添加 source_file 字段。
5. clean：按 config 中 column_aliases 统一 speaker/text/chapter/scene/order 字段，清理空白、BOM、系统提示、空台词和重复项，按 target_names 筛选目标角色。
6. 添加 examples/sample_dialogue.csv 和 pytest。
7. 运行 pytest，并在回复中说明如何验证。

## Prompt 2：上下文、评分与 JSONL

请完成 Milestone 2：上下文构造 + 质量评分 + JSONL 导出。

要求：
1. 实现 crpf build-context：对每条目标角色回复取前 N 句作为 context。
2. 输出 samples_with_context.csv，字段至少包括 sample_id、source_file、chapter、scene、context、response、response_len。
3. 实现 crpf score：根据长度、上下文、纯标点、系统提示等规则计算 quality_score 和 quality_reason。
4. 输出 good_samples.csv 和 review_samples.csv。review 文件包含 keep、notes、emotion、intent、tone、relationship 空字段，供人工填写。
5. 实现 crpf export-jsonl：支持 ChatML messages 格式和 instruction/input/output 格式。
6. 添加 JSONL 合法性测试。

## Prompt 3：RAG 文档生成

请完成 Milestone 3：RAG 文档模板生成。

要求：
1. 实现 crpf build-rag-docs。
2. 生成 data/rag_docs/character_profile.md、plot_summary.md、relationships.md、worldbuilding.md、dialogue_patterns.md。
3. 每个 Markdown 包含说明、TODO、基础统计和从样本中抽出的候选台词。
4. 不要把完整原始台词全量写入 RAG 文档，只放少量候选样例与人工总结区。
5. README 增加如何人工编辑这些 RAG 文档的说明。

## Prompt 4：本地 RAG

请完成 Milestone 4：ChromaDB + Ollama 本地 RAG。

要求：
1. 实现 crpf index-rag：读取 data/rag_docs/*.md，按 chunk_size/chunk_overlap 切块，调用 Ollama embedding API，写入 ChromaDB。
2. 实现 crpf chat：用户输入后，先检索 top_k 资料，再拼接 system prompt + 检索资料 + 用户输入，调用 Ollama chat API。
3. 输出回答时显示检索来源文件。
4. 对 Ollama 未启动、模型不存在、Chroma 空库等情况给出清晰错误。
5. README 增加 Ollama 安装、拉取 embedding/chat 模型和运行命令。

## Prompt 5：MLX 训练准备

请完成 Milestone 5：MLX LoRA 训练准备。

要求：
1. 不需要真的长时间训练模型，只需要提供可运行的数据准备和命令模板。
2. 添加 scripts/validate_training_jsonl.py，检查 JSONL 合法性、空回复、超长样本和重复样本。
3. 在 README 中添加 mlx-lm LoRA 训练步骤，默认模型为 Qwen3-4B-Instruct，正式版可选 Qwen3-8B-Instruct。
4. 添加建议参数：batch size、context length、learning rate、LoRA rank、iters。
5. 说明 M5 32GB Mac 上训练可能耗时较长，建议先用 500-1000 条样本和 4B 模型试跑。

# 9. 在让 Codex 跑通前必须明确的细节

真实 CSV 字段名：说话人、台词、章节、场景、顺序、对话 ID 是否存在。

目标角色正式名和所有别名，包括中文、英文、日文、称号、伪装名。

是否保留演出标记：如 [叹气]、[沉默]、[脸红]、{player_name}、voice id。

训练目标优先级：日常聊天、情绪陪伴、恋爱互动、战斗语境、剧情问答、世界观问答。

训练数据输出格式：mlx-lm、LLaMA-Factory、Axolotl、Unsloth 或其他工具。

RAG 本地模型选择：Ollama 是否安装，embedding 模型与 chat 模型名称。

人工审核字段：keep、notes、emotion、intent、tone、relationship 是否需要。

版权与复读控制：是否需要把原台词改写后再进入训练集。

最终目标模型：Qwen3-4B 作为试验版，Qwen3-8B 作为正式版，还是另有选择。

是否要支持多角色，还是 MVP 只做单角色。

# 10. 本地训练耗时预估与建议

结论：本地训练会比较久，但如果采用 LoRA/QLoRA、小模型和小样本试跑，是可接受的。M5 32GB Mac 更适合高频小实验，不适合直接训练 14B 以上模型或全参数训练。

| 模型 | 样本规模 | 上下文长度 | 适合程度 | 耗时体感 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-1.7B | 500-1000 | 512-1024 | 适合流程验证 | 较快，适合试格式 |
| Qwen3-4B | 500-3000 | 1024 | 最推荐起点 | 几十分钟到数小时，取决于 iters |
| Qwen3-8B | 2000-8000 | 1024-2048 | 正式版可尝试 | 数小时到十几小时，甚至更久 |
| 14B | 任意 | 1024+ | 不推荐本地训练 | 很慢，调参成本高 |
| 32B+ | 任意 | 任意 | 不适合本地训练 | 不建议 |

## 10.1 推荐训练路线

先用 Qwen3-4B + 500-1000 条高质量样本试跑，确认数据格式、语气方向和称呼稳定性。

第二轮扩展到 2000-5000 条，仍用 4B，调学习率、rank、训练步数。

如果 4B 方向对但情绪深度和多轮一致性不足，再用 Qwen3-8B 做正式 LoRA。

剧情、人物关系和世界观不要靠微调硬记，交给本地 RAG。

不要一开始训练 14B；M5 32GB 更适合 4B/8B LoRA 迭代。

## 10.2 影响耗时的因素

模型越大越慢：8B 通常明显慢于 4B。

上下文越长越慢：2048 tokens 远比 512/1024 更吃内存。

样本越多不一定越好：角色 RP 更看重高质量、多场景覆盖和人工审核。

LoRA rank 越高越慢，建议先从 8 或 16 开始。

本地训练期间 Mac 会发热、占用内存和电量，建议先短跑验证。

# 11. 验收清单

能从 examples/sample_dialogue.csv 跑通 crpf all。

outputs/training_samples.jsonl 每行都是合法 JSON。

review_samples.csv 可人工筛选 keep/notes/emotion/intent/tone。

data/rag_docs 下生成五个 Markdown 文档。

Ollama 启动后，crpf index-rag 能建立索引。

crpf chat 能检索资料并生成角色回复。

README 中包含完整快速开始、配置说明、常见错误和训练建议。

pytest 通过。